## Неделя 1: рабочие экраны

Цель первой недели — чтобы ключевые страницы не просто открывались, а реально выполняли сценарии. Начни с главного пути: список документов, карточка документа, создание/редактирование, ревизия, согласование, фильтры и поиск.

## День 1–2

- Описать 3–5 главных пользовательских сценариев.

- Для каждой страницы выписать кнопки, поля, состояния и ошибки.

- Определить, какие данные приходят с backend, а какие считаются на клиенте.

## День 3–4

- Подключить реальные API к спискам и карточкам.

- Сделать загрузку, пустое состояние, ошибку и retry.

- Добавить базовые обработчики кнопок: открыть, сохранить, удалить, отправить на согласование.

## День 5–7

- Внедрить пагинацию с метаданными: текущая страница, всего страниц, назад/вперед.

- Добавить фильтры, поиск и сортировку.

- Проверить, что UI не ломается на пустых, больших и ошибочных данных.

## Неделя 2: уникальный дизайн и система

Цель второй недели — сделать интерфейс узнаваемым. Для этого лучше строить не “красивый экран”, а собственную систему: вкладки-разделители, цветовые роли, единые отступы, единые таблицы и статусные бейджи.

## День 8–9

- Выбрать 1 стиль навигации и зафиксировать его для всех страниц.

- Определить цвета для ролей, статусов и типов сущностей.

- Сделать шапку, футер, карточки, таблицы и кнопки в едином стиле.

## День 10–11

- Вынести общие UI-компоненты: Button, Input, Select, Badge, Table, Modal, Tabs.

- Добавить светлую и темную тему.

- Привести все страницы к одной типографике и сетке.

## День 12–14

- Заменить “обычные” экраны на сценарные: документ, ревизия, согласование, контроль, отчет.

- Добавить визуальные акценты: цветные вкладки, статусы, прогресс, таймлайн.

- Пройтись глазами как руководитель, инженер и администратор, чтобы убедиться, что интерфейс читается с разных ролей.

## Что делать по приоритету

Сначала делай то, без чего продукт не работает: данные, действия, статусы, ошибки, сохранение. Потом — все, что делает его удобным: фильтры, быстрые кнопки, модалки, подсказки, пагинация. И только после этого усиливай визуальную идентичность.

## Как сделать стиль своим

Для твоего проекта хорошо работает интерфейс “папка с вкладками”: разные разделы как цветные язычки, единый рабочий каркас, и при этом каждая роль видит свой смысловой слой. Это сразу отличает систему от типичных admin dashboard-шаблонов и подходит для инженерной документации, где важны порядок, ревизии и роли.
Если хочешь сильнее выделиться, добавь фирменные детали: компактные карточки с метками ревизий, цвет статуса по жизненному циклу документа, и панель действий, которая всегда находится в одном месте.

## Мини-чеклист на старт

- Одна страница = один главный сценарий.

- Каждая кнопка должна что-то делать.

- У каждого списка должны быть loading, empty, error.

- Пагинация и фильтры должны быть связаны с backend.

- Визуальная система должна повторяться на всех страницах.

## Цель спринта

За 2 недели превратить существующие экраны в рабочий продукт с базовой дизайн-системой, документным workflow, пагинацией, ролями и узнаваемым визуальным стилем. Для табов и навигации важно сразу закладывать доступность и предсказуемое поведение, чтобы интерфейс не разваливался при расширении.

## Неделя 1: рабочая логика

## День 1. Аудит экранов

- Составить список всех уже существующих страниц.

- Для каждой страницы описать: цель, действия пользователя, данные, ошибки, пустое состояние.

- Отметить, где пока есть только UI без реальной логики.

## День 2. Карта сценариев

- Выбрать 3 главных сценария: список документов, карточка документа, согласование.

- Для каждого сценария расписать последовательность: вход → действие → результат → следующее состояние.

- Отдельно описать роли: инженер, руководитель, админ.

## День 3. Подключение API

- Подключить реальные данные к спискам и карточкам.

- Сделать загрузку, ошибки, retry, пустые состояния.

- Убедиться, что React получает и отправляет данные через понятные CRUD-методы.

## День 4. Действия на страницах

- Реализовать кнопки: создать, редактировать, удалить, открыть, отправить на согласование.

- Добавить confirm для опасных действий.

- После каждого действия обновлять UI без перезагрузки страницы.

## День 5. Таблицы и пагинация

- Убрать лишние подписи под таблицей.

- В футере показывать текущую страницу, общее число страниц, кнопки назад/вперед, масштаб.

- Сделать поведение пагинации одинаковым во всех таблицах.

## День 6. Фильтры и поиск

- Добавить фильтры по статусу, автору, дате, проекту.

- Подключить поиск к backend.

- Сделать состояние “ничего не найдено” и подсказку для сброса фильтров.

## День 7. Проверка сценариев

- Пройти главный документный флоу вручную.

- Проверить, что на каждом этапе понятны статусы и следующие действия.

- Исправить все места, где интерфейс “есть”, но не ведет пользователя дальше.

## Неделя 2: дизайн-система и стиль

## День 8. Визуальный каркас

- Зафиксировать сетку, отступы, размеры заголовков, стиль таблиц и карточек.

- Выбрать один тип навигации как основной.

- Придать интерфейсу единый “голос” на всех страницах.

## День 9. Собственные вкладки

- Сделать вкладки как смысловые разделители, а не просто элементы меню.

- Добавить цветовые акценты для разделов и ролей.

- Проверить, что табы доступны с клавиатуры и имеют корректные ARIA-атрибуты.

## День 10. Базовые компоненты

- Выделить Button, Input, Select, Badge, Tabs, Table, Modal, Toast.

- Привести их к единому стилю.

- Убедиться, что все новые экраны собираются из этих компонентов.

## День 11. Светлая и темная тема

- Сделать переменные цветов и переключатель темы.

- Проверить контраст, читабельность и состояние активных элементов.

- Не усложнять палитру, чтобы тема оставалась деловой и чистой.

## День 12. Ролевые экраны

- Настроить разные акценты для руководителя, инженера и администратора.

- Для каждой роли показать только нужные действия и данные.

- Убрать лишний шум с экранов, чтобы интерфейс был быстрее для работы.

## День 13. Уникальные детали

- Добавить фирменные метки ревизий, статусы, timeline, цветные сегменты.

- Использовать одинаковый стиль иконок и одинаковую логику кнопок.

- Сделать так, чтобы программу было легко отличить от стандартной admin-панели.

## День 14. Финальная полировка

- Пройтись по всем страницам глазами пользователя.

- Проверить согласованность отступов, кнопок, заголовков, таблиц и состояний.

- Зафиксировать список того, что входит в дизайн-систему v1.

## Критерии готовности

Спринт можно считать успешным, если:

- главные страницы выполняют реальные действия, а не только показывают контент;

- пагинация и таблицы работают одинаково на всех экранах;

- интерфейс имеет собственную структуру и узнаваемые вкладки;

- есть базовая дизайн-система и единый визуальный язык;

- пользователь по ролям видит свой рабочий путь, а не просто набор страниц.

## Что делать дальше

После этого спринта логично идти в расширение workflow: ревизии, согласования, журналы изменений, уведомления и дашборды для руководства. Это уже даст продукту ощущение полноценной системы, а не набора экранов.

## Промпт

Ты — senior full-stack engineer и product-minded UI architect.
Твоя задача — развить уже существующее приложение, которое уже запускается, уже имеет страницы и базовую структуру, но пока часть экранов может быть только визуальной оболочкой без полной логики.

## Контекст проекта

- Стек: React + TypeScript + FastAPI + PostgreSQL.

- Это enterprise-продукт для работы с инженерной/технической документацией.

- В приложении уже есть страницы, навигация и базовый UI.

- Сейчас задача не “сделать новый сайт”, а довести существующие экраны до рабочего состояния.

- Нельзя ломать текущий контур приложения.

- Нужно аккуратно добавлять логику, состояние, данные, обработчики и постепенно собирать дизайн-систему.

- Интерфейс должен стать узнаваемым и не похожим на типовой admin dashboard.

## Главные цели

- Добавить реальную работоспособность на существующие страницы.

- Подключить бизнес-логику к уже готовому UI.

- Улучшить дизайн, чтобы интерфейс выглядел фирменно.

- Сформировать базовую дизайн-систему, пригодную для масштабирования.

- Сохранить стабильность, читаемость и понятную структуру кода.

## Что нужно сделать в первую очередь

- Проанализировать текущие страницы и понять, где есть только UI, а где уже есть логика.

- Для каждой страницы определить:

  - цель;

  - основные действия пользователя;

  - какие данные нужны;

  - какие состояния нужны: loading, empty, error, success.

- Подключить реальные данные и реальные обработчики.

- Убедиться, что кнопки, формы и таблицы действительно выполняют действия.

- Не оставлять “мертвые” элементы интерфейса.

## Приоритетные сценарии

Сначала реализуй ключевые сценарии:

- список документов;

- карточка документа;

- создание и редактирование;

- ревизии;

- согласование;

- фильтры и поиск;

- пагинация;

- журнал изменений.

## Требования к логике

- Каждая кнопка должна что-то делать.

- Каждая форма должна сохранять/обновлять данные.

- Каждая таблица должна быть связана с backend.

- Для опасных действий добавь confirm.

- Для асинхронных операций добавь loading, disabled, error states.

- После действия UI должен обновляться без перезагрузки страницы.

- Если чего-то не хватает, добавь безопасный fallback и явно покажи, что именно нужно доработать.

## Требования к таблицам и пагинации

- Убери лишние промежуточные подписи под таблицами.

- В футере таблицы показывай:

  - текущую страницу;

  - общее количество страниц;

  - кнопки “Назад” и “Вперед”;

  - масштаб/zoom, если он предусмотрен.

- Пагинация должна быть одинаковой по логике на всех таблицах.

- Disabled-состояния должны работать корректно.

- Навигация должна быть понятной и компактной.

## Требования к дизайн-системе

Собери базовую дизайн-систему из переиспользуемых компонентов:

- Button

- Input

- Select

- Badge

- Tabs

- Table

- Modal

- Toast

- Card

- EmptyState

- LoadingState

## Визуальные принципы

- Не копируй типовые SaaS/admin интерфейсы.

- Сделай стиль более фирменным и продуктовым.

- Используй:

  - смысловые цветовые акценты;

  - собственную систему вкладок;

  - единые отступы;

  - единый ритм карточек и таблиц;

  - понятные статусы документа;

  - аккуратную типографику.

- Интерфейс должен выглядеть деловым, но не скучным.

- Допустимы цветные вкладки-разделители, как в папке.

- Важно, чтобы у программы появился свой характер.

## Навигация и вкладки

- Если используешь tabs, делай их доступными и логичными.

- Tabs должны быть удобны с клавиатуры.

- Активное состояние должно быть очевидным.

- Не превращай вкладки в декоративный элемент — они должны помогать в работе.

- Навигация должна поддерживать разные роли: инженер, руководитель, админ.

## Темная и светлая тема

- Добавь или улучши поддержку light/dark theme.

- Используй CSS variables или аналогичную архитектуру.

- Проверь контраст, читаемость и состояние активных элементов.

- Тема должна выглядеть одинаково качественно в обеих версиях.

## Архитектурные требования

- Не смешивай UI и бизнес-логику.

- Вынеси общие компоненты.

- Старайся не дублировать код.

- Если есть старые неунифицированные экраны, постепенно приводи их к новой базе.

- Не делай “большой переписки всего проекта” без необходимости — работай инкрементально.

## Критерии готовности

Считай задачу выполненной, если:

- основные страницы реально работают;

- данные загружаются из backend;

- кнопки и формы выполняют действия;

- есть обработка ошибок и пустых состояний;

- таблицы и пагинация ведут себя одинаково;

- существует базовая дизайн-система;

- интерфейс выглядит уникально и цельно;

- код остается понятным и расширяемым.

## Формат ответа

Сначала:

- кратко оцени текущую архитектуру;

- перечисли, какие страницы и компоненты нужно улучшить первыми;

- предложи пошаговый план реализации;

- затем начинай вносить изменения по приоритету.

Если данных недостаточно, не выдумывай.
Сначала объясни, чего не хватает, и предложи безопасный следующий шаг.

🛠️ СПРИНТ: РАБОЧИЙ UI + ДИЗАЙН-СИСТЕМА v1

📁 Проект: STDO / EDMS (документный флоу)

🔧 Стек: React/TS + FastAPI + PostgreSQL

✅ Статус: страницы есть, нужно логика + стиль

## 🎯 ЦЕЛЬ

Довести существующие экраны до production-ready состояния:

1. Подключить реальные данные и действия

2. Собрать базовую дизайн-систему

3. Сделать интерфейс фирменным (не как у всех)

## 📋 ПРИОРИТЕТЫ (строго по порядку)

### 1️⃣ ДЕНЬ 1-3: ЛОГИКА И ДАННЫЕ

НЕ ТРОГАЙ ВИЗУАЛ. СНАЧАЛА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Сценарии для реализации:

text

1. Список документов → пагинация → фильтры → поиск

2. Карточка документа → просмотр → редактирование → сохранение

3. Создание ревизии → отправка на согласование

4. Журнал изменений → история → статусы

Что должно работать:

text

✅ Загрузка данных из API

✅ Loading/Empty/Error states

✅ Кнопки CREATE/EDIT/DELETE/APPROVE

✅ Пагинация: "Страница 1 из 5" + кнопки

✅ Фильтры: статус, автор, дата, проект

✅ Confirm для опасных действий

✅ Toast после успеха/ошибки

API структуру (если нет - создать):

text

GET /documents?limit=20&page=1&status=pending&search=act

POST /documents

PATCH /documents/{id}

DELETE /documents/{id}

POST /documents/{id}/approve

text

### 2️⃣ ДЕНЬ 4-6: ДИЗАЙН-СИСТЕМА

ВЫНЕСТИ В src/components/ui/ следующие компоненты:

text

✅ Button.tsx (primary, secondary, danger, ghost)
✅ Input.tsx
✅ Select.tsx
✅ Badge.tsx (status: draft/pending/approved/rejected)
✅ Table.tsx (с пагинацией в футере)
✅ Tabs.tsx (цветные, как вкладки в папке)
✅ Modal.tsx
✅ Card.tsx
✅ EmptyState.tsx
✅ LoadingSpinner.tsx

text

**CSS переменные в src/styles/theme.css:**

--primary-500: #7c3aed /* фиолетовый */
--status-pending: #f59e0b
--status-approved: #10b981
--status-rejected: #ef4444
--bg-card: rgba(255,255,255,0.9)
--border-radius: 12px
--spacing-xs: 0.75rem
--spacing-sm: 1rem
--spacing-md: 1.5rem

text

### 3️⃣ ДЕНЬ 7-10: ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

🔥 ВАЖНО: интерфейс НЕ должен быть похож на стандартный admin-panel

Навигация:

text

- Главный бар сверху (logo + tabs + profile)

- Tabs как цветные разделители (документы/ревизии/согласования/контроль)

- НЕ боковое меню

Визуальный ритм:

text

- Больше воздуха между элементами

- Карточки вместо сплошных таблиц

- Цветные бейджи статусов

- Timeline для истории изменений

- Единая панель действий внизу

- Темная тема (переключатель в хедере)

text

### 4️⃣ ДЕНЬ 11-14: ПОЛИРОВКА

✅ Проверить ролевые виды (руководитель/инженер/админ)
✅ Сделать все табы доступными (ARIA)
✅ Проверить responsive (desktop + tablet)
✅ Унифицировать типографику
✅ Добавить keyboard navigation

text

## ⚠️ СТРОГИЕ ПРАВИЛА

❌ НЕ ДЕЛАЙ:

- Большой рефакторинг без необходимости

- Декоративный дизайн без логики

- Смешивать UI и бизнес-логику

- Дублировать компоненты

- Ломать существующий backend-контур

✅ ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- Каждый обработчик = try/catch + toast

- Каждая таблица = пагинация + фильтры

- Каждый статус = цвет + иконка + текст

- Loading во время API-запросов

- Empty states с подсказками

text

## 📁 СТРУКТУРА ПРОЕКТА (приведи к такому виду)

src/
├── components/
│ ├── ui/ ← дизайн-система
│ └── features/ ← страницы по сценариям
├── hooks/
│ ├── useDocuments.ts
│ └── usePagination.ts
├── styles/
│ └── theme.css
└── lib/
└── api.ts

text

## 🎯 КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ СПРИНТА

✅ 5 ключевых страниц работают end-to-end
✅ Дизайн-система содержит 10+ компонентов
✅ Интерфейс узнаваемый, не как у всех
✅ Есть light/dark theme
✅ Пагинация одинаковая на всех таблицах
✅ Код чистый, расширяемый, без дублирования
✅ Не сломан текущий функционал

text

## 🚀 ПОШАГОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

**Сначала ответь:**

- Какие страницы есть сейчас?

- Что уже работает?

- Что нужно сделать первыми?

Потом реализуй по порядку:

text

1. useDocuments hook + API

2. Table + Pagination компоненты

3. DocumentList page

4. DocumentCard page

5. Дизайн-система (Button/Input/Table/Tabs)

6. Theme + CSS variables

7. Остальные страницы по той же схеме

Начни с первого пункта. Покажи код по шагам.

text

---

## Как использовать

1. **Скопируй весь промпт**.

2. **Вставь в KIMI**.

3. **KIMI сам начнет с анализа** и покажет план.

4. **Одобряй по шагам** — так будет надежнее.

5. **Если что-то не так** — используй короткую версию из конца промпта.

Этот формат идеален для KIMI: четкие списки, emoji для быстрого чтения, строгие правила, enterprise-принципы и пошаговый подход [web:23][web:34].

| Блок | Кто владеет (A) | Кто выполняет (R) | Кого консультируем (C) | Кто информируем (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Портфель проектов | Тендерный отдел | Тендерный отдел | Рук. проектов, инж. группа | Инж. группа, документооборот |
| Пакет документации | Инженерная группа | Инженерная группа | Рук. проектов, документооборот | Тендеры, внутр. аудиторы |
| Согласование | Документооборот | Инженеры, согласующие | Рук. проектов | Все участники согласования |
| Замечания | Руководитель проектов | Инженеры (по задачам) | Документооборот, инж. группа | Тендеры, клиенты |
| Архив | Документооборот | Документооборот | Рук. проектов, инж. группа | Все, кто имеет доступ к архиву |

## 1. Дашборд «Портфель проектов и нагрузка отделов»

Цель: видеть, какие отделы загружены, где есть «узкие места» и кто кого ждёт.

Что можно отобразить в одном блоке:

- График загрузки по отделам (столбцы по неделям/месяцам):

  - инженерная группа,

  - тендерный отдел,

  - ПТО,

  - документооборот.

- Список проектов: статус, срок, ответственный отдел, количество «висящих» согласований у каждого отдела.

- Карточки-кластеры: «документы в работе у отдела X», «документы, ожидающие согласования от отдела Y».

Формально это портфельный / управленческий дашборд для руководителя проектов / технического директора.

## 2. Дашборд «Канбан-зависимости между отделами»

Цель: видеть, кто кому что передаёт и где цепочка обрывается.

Логика похожа на широкую доску задач:

- Колонки по этапам:

  - Тендерный отдел → Инженерная группа → ПТО / РП → Согласование → Заказчик.

- Каждая карточка — документ или пакет документов, с указанием:

  - текущего статуса,

  - отдела-владельца,

  - срока и даты обновления.

- Отдельный блок «Зависимости»:

  - список документов, «подвисших» у одного отдела,

  - уведомления типа «Инженерная группа ждёт вход от Тендерного отдела по проекту X».

## 3. Дашборд «Согласования и замечания по отделам»

Цель: отслеживать, как каждый отдел участвует в согласовании и обработке замечаний.

Блоки:

- Количество входящих/исходящих согласований на отдел за период (столбчатая диаграмма).

- Среднее время согласования по каждому типу документа и по отделу-согласующему.

- Список замечаний:

  - от кого (заказчик, инспекция, технадзор),

  - в каком документе,

  - кто отвечает в вашей структуре (инженер, ПТО, руководитель проектов).

- Светофор-статус по отделам: «норма / перегрузка / просрочка».

## 4. Дашборд «Версии и ревизии документов по отделам»

Для инженерных групп важно видеть историю изменений и кто в ней участвует.

- Таблица с ревизиями по проекту/объекту:

  - дата,

  - тип документа,

  - кто изменил,

  - кому в следующий раз согласовывать.

- График количества ревизий по месяцам/стадиям (чтобы заметить «рост хаоса» при резких пиках).

- Фильтр по отделу-создателю и по отделу-согласующему — удобно для аудита и анализа перегрузки.

## 5. Дашборд «Цепочки документооборота (RACI-схема визуализированная)»

Цель — показать, кто по документу владеет, выполняет, согласует и контролирует.

Можно сделать:

- Сетку/таблицу по типам документов:

  - строки — тип документа (чертёж, расчет, акт, ПО),

  - столбцы — функции (R — ответственный, A — владелец процесса, C — консультируется, I — информируется) и отделы.

- Граф-зависимости в виде стрелок:

  - от «Тендерный отдел» к «Инженерная группа» по «пакету документации»,

  - от «Документооборот» к «Руководитель проектов» по «согласованиям».

Такой дашборд хорошо подходит как настенный/обзорный для встреч по процессам.

## 6. Конкретный пример шаблона в табличном виде

Для вашей модели можно сделать простой CSV-шаблон, который потом станет «картой зависимостей» в DokPotok-админке:

| Блок/процесс | Отдел-инициатор | Отдел-исполнитель | Отдел-согласующий | Тип документа | Среднее время передачи (дн.) | Статус загрузки отдела-исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование портфеля | Тендерный | — | Руководитель проектов | Заявка/портфель проектов | 3 | Не загружен |
| Подготовка чертежа | Руководитель | Инженерная группа | ПТО / Технадзор | Рабочий чертёж | 5 | Перегружен |
| Согласование документа | Инженерная группа | Документооборот | Руководитель | Любой техдокумент | 2 | Норма |

Этот шаблон легко превратить в интерактивную панель в DokPotok (фильтры по отделу, проекту, статусу и цветовые индикаторы нагрузки).

Для отслеживания межотделочных зависимостей нужны сквозные KPI, которые показывают не только «сделал / не сделал», а как быстро и чисто отрабатывается цепочка «отдел-A → отдел-B → отдел-C». Ниже — практичные KPI, которые можно легко вшить в DokPotok/дашборд.

## 1. Временные KPI по цепочкам

Эти метрики показывают, как долго документ/задача «стоит» у одного отдела и сколько времени уходит на весь путь.

- Среднее время передачи между отделами
Например: от «Тендерный отдел → Инженерная группа»:
KPI1=среднее время (дн.) от даты передачи до фактической передачи следующему отделуKPI1​=среднее время (дн.) от даты передачи до фактической передачи следующему отделу.

- Среднее время согласования по отделу-согласующему
KPI2=среднее время (ч/дн.) от момента отправки документа на согласование до утверждения/по каждому отделу-согласующемуKPI2​=среднее время (ч/дн.) от момента отправки документа на согласование до утверждения/по каждому отделу-согласующему.

- Доля документов с просроченными сроками согласования
KPI3=количество документов с просроченным согласованием у отдела Xобщее количество документов, которые проходили через отдел XKPI3​=общее количество документов, которые проходили через отдел Xколичество документов с просроченным согласованием у отдела X​.

## 2. Качество и «чистота» передачи

Показывают, часто ли документы возвращаются с ошибками, замечаниями, некорректными входными данными.

- Количество возвратов/замечаний на документ из-за ошибок ввода
Например:
KPI4=число документов, возвращённых к отделу-инициатору с замечаниями по входным даннымобщее число документовKPI4​=общее число документовчисло документов, возвращённых к отделу-инициатору с замечаниями по входным данным​.

- Среднее количество ревизий до утверждения по типу документа и по отделу-создателю
KPI5=среднее число ревизий документа до финального утвержденияKPI5​=среднее число ревизий документа до финального утверждения — низкий показатель говорит о «чистом» входе и хорошей подготовке.

## 3. Загрузка и баланс нагрузки между отделами

Показывают, кто перегружен, а кто «сижу сложа руки».

- Количество документов/задач в работе у отдела
KPI6=среднее число активных документов/задач в работе у отдела X за периодKPI6​=среднее число активных документов/задач в работе у отдела X за период.

- Коэффициент «запросы / выполненные документы»
KPI7=общее количество документов, поступивших к отделу Xколичество документов, утверждённых или закрытых отделом XKPI7​=количество документов, утверждённых или закрытых отделом Xобщее количество документов, поступивших к отделу X​ — показывает «засорённость».

- Доля сотрудников отдела X, у которых есть документы «на согласовании свыше срока»
KPI8=число сотрудников с просроченными согласованиямиобщее число сотрудников отделаKPI8​=общее число сотрудников отделачисло сотрудников с просроченными согласованиями​.

## 4. Кросс-функциональные KPI для совместной работы

Общие метрики, где успех зависит от нескольких отделов сразу.

- Время прохождения полного маршрута документа (от «создания» до «утверждено и в архиве»)
KPI9=среднее время прохождения по всему маршрутуKPI9​=среднее время прохождения по всему маршруту — если растёт, где-то цепочка тормозит.

- Коэффициент сопровождения проекта отделами
KPI10=число проектов, где все ключевые документы по расписаниюобщее число проектовKPI10​=общее число проектовчисло проектов, где все ключевые документы по расписанию​ — показывает, как хорошо отделы «связаны» между собой.

- Количество «залипших» документов в зоне ответственности отдела
KPI11=число документов, находящихся в статусе «на согласовании у отдела X» более N днейKPI11​=число документов, находящихся в статусе «на согласовании у отдела X» более N дней.

## 5. Структурные KPI по зависимостям

Чтобы видеть структуру взаимодействия, а не только цифры.

- Карта входов/выходов (матрица «что передаётся между отделами»):

  - не число, но хороший атрибут для KPI-карты:
«Сколько типов документов передаётся из отдела A в отдел B»,
«Сколько документов входит в отдел X из разных источников».

- Количество типов документов/процессов, в которых участвует отдел
Показывает, насколько отдел «узколокальный» или «мост между функциями».

## Как это вшить в DokPotok

- Для каждого типа документа и маршрута согласования ввести плановые сроки.

- Сделать еженедельный отчёт по KPI 1–11 для руководителей отделов и проектов (в виде дашборда + CSV).

- Использовать цвета: зелёный — норма, жёлтый — близко к сроку, красный — просрочка (KPI 3, 8, 11).